## Slide 1
MID-TERM PRESENTATION · 2026.04.29
Virtual Avatar
사진 한 장으로 30초 만에 만드는 나만의 3D VTuber 아바타
AI 이미지→3D 변환 · 표준 VTuber 템플릿 슬라이더 편집 · VRM 익스포트 SaaS
TEAM 이현지 · 조수빈 · 최윤수 · 백승우 · 장동윤
3D 마스터 템플릿 · 특징 추출/파이프라인 · 렌더링 검증/Unity VRM · 3D 웹뷰어/슬라이더 · 백엔드/AWS
COURSE 수업 팀프로젝트 중간 발표
8분 발표 + 5분 Q&A
GitHub github.com/<org>/virtual-avatar
Notion notion.so/<workspace>/virtual-avatar

## Slide 2
01 · PROJECT
프로젝트 소개 — 우리는 무엇을 만드는가
02 / 09
Virtual Avatar · 중간 발표
한 줄 정의 AI가 사진을 3D로 변환하고, 표준 VTuber 템플릿 슬라이더로 편집해 VRM 파일로 즉시 활동할 수 있는 웹 SaaS 플랫폼.
접근성 혁신
사진 1장 → 30초 안에 3D VTuber 아바타
전문 지식 불필요
편집 자유도
60+ 블렌드셰이프 슬라이더로
표정·체형·의상 미세 조정
저작권 보장
생성 아바타의 완전한 저작권을
사용자가 소유 (VRM 익스포트)
플랫폼 호환
Unity + UniVRM 기반 →
OBS · VSeeFace 등 즉시 연동
VISION 수백만 원·수개월이 걸리던 VTuber 아바타 제작을, AI와 표준 템플릿으로 15분·2.5만 원에 가능하게 한다.

## Slide 3
02 · WHY & WHAT
배경 & MVP 범위
03 / 09
Virtual Avatar · 중간 발표
WHY · Pain Point
한국 VTuber 활동 인구 약 5만 명, 글로벌 가상 인플루언서 시장 폭발적 성장 (CAGR ~57%, $18B→$270B)
오리지널 아바타 의뢰 비용 80~200만 원, 대기 2~3개월 — 진입 장벽이 시장 성장을 못 따라감
기성 AI 3D 도구(Meshy/Tripo 등)는 생성만 가능, VTuber용 편집·VRM 출력 부재
WHAT · MVP 정의
"사진 → 3D 생성 → 슬라이더 편집 →
버전 관리 → 유사도 검증 → VRM 익스포트"가
끊김 없이 동작하는 것
Must-Have (MVP 포함)
이미지 업로드 · VARCO 3D 생성 · 슬라이더 편집(20~30종) · VRM 익스포트+자동 리깅 · 버전 5개 · 유사도 검증(코사인 85%) · OAuth · 결제(건당) · NSFW·실존인물 필터
Phase 2 이후 (의도적 제외)
자연어 편집 · 텍스처/의상 편집 · FBX/GLB · 라이브 스트리밍 즉시 연동 · 마켓플레이스 · 모바일

## Slide 4
03 · SYSTEM
시스템 구조 — 9단계 파이프라인 & 백엔드 인프라
04 / 09
Virtual Avatar · 중간 발표
INPUT
ANALYZE
VALIDATE & EDIT
OUTPUT
01
이미지 업로드
NSFW 필터
02
VARCO GLB 생성
참조 3D 모델
03
정면/측면 렌더
특징 비교용
04
Morph 매핑
MediaPipe → 슬라이더
05
Bone Scale
체형 비율
06
Material
피부·눈동자·헤어
07
유사도 검증
코사인 ≥ 85%
08
Three.js 편집
실시간 < 1초
09
Unity VRM
자동 리깅 출력
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
핵심 설계 결정 VARCO 결과는 "참조용", 최종 편집은 검증된 마스터 VTuber 템플릿(VRM 0.0)에서 수행 → VRM 호환성 100% + 메시 깨짐 방지
백엔드 처리 인프라
Client
▶
Spring Boot API
CRUD · 인증 · 결제
▶
Job DB
PostgreSQL + Prisma
▶
Redis / Kafka Q
비동기 큐
▶
MediaPipe Worker
Python · BiSeNet
▶
WebSocket / SSE
진행률 전달
▶
S3 / Redis 저장
결과 영속화
TECH STACK Next.js · TypeScript · Three.js + R3F + @pixiv/three-vrm · Spring Boot · Redis/Kafka · WebSocket/SSE · PostgreSQL · Python (MediaPipe·BiSeNet) · VARCO 3D · Blender · Unity + UniVRM · AWS (EC2·RDS·S3)

## Slide 5
04 · PROGRESS
MVP 개발 상세 — 진행 현황
05 / 09
Virtual Avatar · 중간 발표
현재 위치 Sprint 0 (2주) 완료 → Phase 1-1 (4주) 진행 중 · MVP 미완료, 프로토타입 v0.5
Sprint 0 PoC — 완료
—
이현지 VRM 0.0 표준 채택 + Blender 마스터 템플릿 모델 제작 (블렌드쉐입 이식)
—
이현지 각 블렌드쉐입 Min/Max 키 데이터 매핑 시스템 구축 완료
—
조수빈 전체 파이프라인 구조 설계 + 9개 기본 이목구비 특징 추출 구현
—
최윤수 원본 + 3D GLB 렌더링 + Depth Map 결합한 특징 추출/검증 동작
—
백승우 Three.js 웹뷰어 구축 → 슬라이더로 3D 얼굴 실시간 편집 동작
—
장동윤 AWS 인프라(EC2·RDS·S3) + Spring Boot CRUD/인증 API 1차 완성
Phase 1-1 — 9단계 파이프라인 상태
01-03
업로드 → GLB → 렌더
완료
04
기본 이목구비 추출
9종 동작
04+
헤어/악세서리 추출
BiSeNet 진행
05-06
템플릿 매칭 / Morph
멀티뷰 통합 중
07
유사도 검증
Depth Map 검증
08
Three.js 슬라이더
실시간 동작
09
Unity VRM 익스포트
워커 구현 예정
DEMO 이미지 업로드 → 3D 변환 → 9개 이목구비 특징 추출 → 마스터 템플릿 매칭 → 웹뷰어에서 슬라이더로 얼굴 실시간 편집까지 동작

## Slide 6
05 · TEAM
팀원별 역할 분담 & 기여
06 / 09
Virtual Avatar · 중간 발표
발표 시 1분 분량으로 각 팀원이 맡은 영역과 현재까지의 기여를 설명하는 구간
이름
ROLE
담당 영역
현재까지의 기여
이현지
3D 마스터 템플릿
VRM 0.0 표준 채택,
Blender 기반 마스터 모델 제작,
블렌드쉐입 이식 + Min/Max 데이터 매핑
마스터 템플릿 모델 완성
블렌드쉐입 이식 + 키 데이터 매핑 완료
웹뷰어용 모델 인계
조수빈
특징 추출 / 파이프라인
2D→3D 변환 후 멀티뷰 특징 추출,
전체 파이프라인 구조 설계,
템플릿 매칭 + 슬라이더 초기값 반환
파이프라인 구조 설계 + 코드 작성
9개 기본 이목구비 추출 완료
헤어/악세서리(BiSeNet) 진행
최윤수
렌더링 검증 / Unity VRM
3D GLB 렌더링 + Depth Map 검증,
Unity + UniVRM 익스포트 워커,
어드민 대시보드 / 버전 관리 UI
원본 + 렌더링 결합 특징 추출 동작
Depth Map 결과 검증 기능 구현
멀티뷰 통합 추출 작업 중
백승우
3D 웹뷰어 / 슬라이더 편집기
Three.js 기반 웹 3D 뷰어,
마스터 템플릿 모델 로드,
슬라이더 ↔ 블렌드쉐입 실시간 연동
웹뷰어 구축 완료
이현지 마스터 모델 연동
슬라이더로 얼굴 실시간 편집 동작
장동윤
백엔드 / AWS 인프라
Spring Boot API (CRUD·인증·결제),
Redis / Kafka 큐 + WebSocket·SSE,
MediaPipe 워커 연동, AWS(EC2·RDS·S3)
AWS 인프라(EC2·RDS·S3) 셋업 완료
Spring Boot CRUD/인증 API 1차 완성
큐 기반 워커 연동 PoC
협업 흐름 이현지(템플릿 모델) → 백승우(웹뷰어 슬라이더 연결) · 조수빈(특징 추출) → 최윤수(검증·VRM 출력) · 장동윤(API·인프라가 전체를 연결)

## Slide 7
06 · ISSUES
이슈 & 논의 사항 — 도움이 필요한 지점
07 / 09
Virtual Avatar · 중간 발표
진도 점검 결과 도출된 이슈와 해소 방안 후보 — Q&A 시 피드백 요청
기술 이슈
이슈
리스크
현재 대응
템플릿 다양성 부족
높음
MVP는 3종 유지, 베타 후 Phase 2에서 5종+ 확장
VARCO API 의존 리스크
치명적
Meshy / Tripo 멀티벤더 백업 코드 골격 확보 중
Unity headless 워커 동시 처리 한계
높음
Docker화 + BullMQ 재시도 + 단일→오토스케일
저사양 GPU에서 morph 50개 프레임 드랍
중간
LOD / mesh 단순화 / 저사양 fallback
헤어/의상 AI 생성 불가
중간
VRoid 스타일 프리셋 채택, 만족도 사전 검증
논의 요청 사항 — 피드백 받고 싶은 부분
① 템플릿 3종으로 시작하는 범위가 적절한지, 추가 시 어떤 스타일이 우선인지
② 결제 전환을 위한 무료 샘플 정책: 워터마크 vs 시간 제한 중 더 효과적인 안
③ 베타 50명 모집 채널: SOOP / 디스코드 / 트위터 중 가장 실효적인 것

## Slide 8
07 · NEXT
향후 계획 + 자료 공유
08 / 09
Virtual Avatar · 중간 발표
남은 일정 (총 약 6주)
PHASE 1-2 4주 · 서비스 완성
OAuth 인증 · 크레딧/결제 (Stripe·토스)
유사도 검증 게이트 · NSFW·실존인물 필터
어드민 대시보드 · Unity VRM 익스포트 자동화
PHASE 1-3 2주 · QA & 런칭
통합 테스트 · 베타 (VTuber 50명)
성능 최적화 (LOD·KTX2) · 부하 테스트
3개월 평가 지표
가입 3,000명 · 생성 완료율 60%+ · 샘플→결제 전환율 8%+
슬라이더 반응 < 1초 (P95) · VRM 호환률 99%+
자료 공유
평가·피드백 시 직접 들어가서 보실 수 있습니다
GitHub
github.com/<org>/virtual-avatar
apps/web (Next.js) · apps/api (NestJS)
apps/worker-mediapipe (Python) · apps/worker-unity (Unity)
packages/templates (자산) · docs/ (PRD·ADR)
Notion
notion.so/<workspace>/virtual-avatar
Sprint Kanban · 회의록 · 의사결정 로그(ADR)
리서치·인터뷰 · QA 체크리스트
Discord #general · #dev · #design · #qa

## Slide 9
CLOSING · Q&A
핵심 메시지
01
시장과 문제는 명확하다
VTuber 시장은 폭발적으로 성장하지만 진입장벽(시간·비용·저작권)은 그대로.
02
포지션은 비어 있다
AI 생성 + 슬라이더 편집 + VRM 출력 + 사용자 저작권을 모두 충족하는 제품은 현재 없다.
03
최대 기술 리스크는 해소
PoC 통과, 프로토타입 v0.5에서 핵심 흐름 end-to-end 동작. 남은 6주는 결제·인증·QA·베타.
Thank you.
GitHub github.com/<org>/virtual-avatar Notion notion.so/<workspace>/virtual-avatar